УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

МО «Алданский район»

№\_\_1391п\_ от «\_28\_» \_\_12\_\_2019 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»**

**НА ПЕРИОД 2020-2024 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель:

МКУ «Служба управления строительством»

МО «Алданский район»

тел. 6-55-55 (доб.180)

e-mail: Mky.cyc.aldanray@yandex.ru

г. Алдан, 2019 г.

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Дорожное хозяйство МО «Алданский район» |
| **Ответственный исполнитель Программы** | МКУ «Служба управления строительством» МО «Алданский район» |
| **Участники программы** | МКУ «Служба управления строительством» МО «Алданский район»  МУП АПП |
| **Цель программы** | Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения. |
| **Задачи программы** | 1. Приведение межселенных автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями.  2. Приобретение колесного экскаватора HYUNDAI R180W-9S |
| **Целевые показатели** | Протяженность межселенных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, который в 2024 году должен достичь 70 км |
| **Срок реализации Программы** | 2020 – 2024 годы. |
| **Объем финансового обеспечения программы** | Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий средства бюджета муниципального образования «Алданский район».  Всего: 218 300,00 тыс. руб.  В том числе по годам:  2020 – 54 300,00 тыс. руб.  2021 – 41 000,00 тыс. руб.  2022 – 41 000,00 тыс. руб.  2023 – 41 000,00 тыс. руб.  2024 - 41 000,00 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Протяженность 70км межселенных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям |

1. **Характеристика текущего состояния**

По состоянию на 01.01.2019г. на территории муниципального образования «Алданский район» проживает 38 441 человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Алданский район», их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории муниципального образования «Алданский район» подразделяются на дороги федерального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения, подъездных путей к населенным пунктам муниципального образования «Алданский район» являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселений, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Далее в таблице приводится реестр автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности муниципального образования «Алданский район»:

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**МО «Алданский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность, км** |
| 1. | 1-ый Орочен-Лебединый | 3,85 |
| 2. | Алдан-Ленинский | 4,00 |
| 3. | Алдан-Якокут | 27,05 |
| 4. | Томмот-Ыллымах | 55,83 |
| 5. | Нижний Куранах-Хатыстыр | 29,98 |
| 6. | Подъезд к с. Пятилетка от 5км а/д Томмот-Ыллымах | 3,96 |
| 7. | Автомобильная дорог от г. Томмот до пионерлагеря «Берег Дружбы» | 5,80 |
| 8. | П.Нижний Куранах-с.Угоян (автозимник) | 54,00 |
| 9. | ФАДМ-56«Лена»-с.Чагда-с.Кутана (автозимник) | 458,00 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования круглый год составляет 130км, из них 59,9 км удовлетворяю на сегодняшний день.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Алданский район» являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- отсутствие защитных дорожных сооружений;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

- недостаточность финансовых средств на содержание дорог в бюджете МО «Алданский район».

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Алданский район».

Кроме этого на территории Алданского района находятся три населенных пункта, а именно: с. Чагда, с. Кутана и с. Угоян, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения с районным центром. Транспортное сообщение с данными населенными пунктами в зимний период времени осуществляется по автозимникам. По соглашению сторон полномочия и денежные средства по содержание подъездных путей к с. Чагда и с. Кутана переданы администрациям МО «Чагдинский наслег» и МО «Наслег Анамы».

Развитие дорожной сети муниципального образования «Алданский район», ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Алданского муниципального района.

**Итоговые результаты реализации муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство МО «Алданский район» на период 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка реализации программы Наименование подпрограммы | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | отчетный период | | | | | Текущий год (2019) | результаты реализации программы |
| 2016 | 2017 | | 2018 | |
| «Дорожное хозяйство МО «Алданский район» на период 2020-2024 годы» | Протяженность межселенных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 59,9 | | 59,9 | | 59,9 | 60 | 70 |

**SWOT-анализ текущего состояния дорожного хозяйства МО «Алданский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны (S)** | **Слабые стороны (W)** |
| Выгодное географическое положение, обеспечивающее круглогодичную транспортную связь автомобильным транспортом большинство населенных пунктов с районным центром. | Высокая степень износа межселенных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;  Отсутствие сети придорожного сервиса на межселенных автомобильных дорогах общего пользования. |
| **Возможности (O)** | **Угрозы (T)** |
| Реализация на территории МО «Алданский район» крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и промышленности. | Финансовый кризис, снижающий активность экономической деятельности в реальном секторе экономики. |

1. **Цель, задачи и мероприятия Программы**

**Цель:** Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

**Задачи:** 1. Приведение межселенных автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями.

В Программу включены следующие мероприятия:

|  |
| --- |
| 1. Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Планирование и проектирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения.   **Задача: 2.** Приобретение колесного экскаватора HYUNDAI R180W-9S. |

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования «Алданский район».

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Алданский район» осуществляется с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.

Средства из бюджета муниципального образования «Алданский район» используются на финансирование мероприятий, отнесенных к вопросам местного значения района, в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию указана в Приложении №3 Муниципальной программы.

1. **Управление реализацией и контроль за ходом реализации Программы**

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением главы района от 26.09.2019 г. №955п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район».

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем программы. Ответственный исполнитель муниципальной Программы предоставляет по запросу Управления экономики администрации МО «Алданский район» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; подготавливает годовой отчет и предоставляет в Управление экономики.

Основой для проведения ежегодной оценки деятельности ответственного исполнителя является годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Дорожное хозяйство МО «Алданский район»

на период 2020-2024 годы»

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы/подпрограммы/индикатора | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2018г | 2019г | Плановый период | | | | |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приведение межселенных автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность межселенных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | км. | 59,9 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Дорожное хозяйство МО «Алданский район»

на период 2020-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД 2020-2024 ГОДЫ»



Приложение № 4

к муниципальной программе

«Дорожное хозяйство МО «Алданский район»

на период 2020-2024 годы»

Удельные веса, предназначенные для оценки достижения конечных результатов муниципальной программы «Дорожное хозяйство МО «Алданский район»

на период 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование программы/подпрограммы/индикатора | Удельный вес целевого индикатора в разрезе задачи | Удельный вес задачи в разрезе подпрограммы | Удельный вес подпрограммы в разрезе программы |
|  | ***Задача № 1 Приведение межселенных автомобильных дорог общего пользования в соответствие нормативным требованиям*** | 1 | 1 | Х |
|  | Индикатор № 1  Протяженность межселенных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | 1 | Х | Х |
|  | ***Задача № 2***  ***Приобретение колесного экскаватора HYUNDAI R180W-9S*** | 1 | X | X |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - графа обязательная к заполнению |

Х – графа не заполняется

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Дорожное хозяйство МО «Алданский район»

на период 2020-2024 годы»

Сведения о методике расчета целевого индикатора (показателя) муниципальной программы «Дорожное хозяйство МО «Алданский район» на период 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ п/п | Наименование  индикатора | Единица измерения | Формула расчёта индикатора с кратким алгоритмом расчета | Источник получения информации для расчёта значения индикатора |
| **Индикаторы, у которых отрицательным результатам считается**  **превышение фактического показателя над плановым показателем** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **Индикаторы, у которых положительным результатам считается**  **снижение фактического показателя над плановым показателем** | | | | |
| 1 | Протяженность дорог соответствующих нормативным требованиям | Км | Протяженность дорог несоответствующая нормативным требованиям | Комиссионные обследования автомобильных дорог |